Calendarul estimativ de semnare a contractelor CfD

| Crt. | Etape | Data | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Notificarea solicitanților câștigători și publicarea pe site a Ordinului Ministrului Energiei privind solicitanții cărora li se atribuie un contract pentru diferență | 16.12.2024 | Operatorul schemei CfD / Ministerul Energiei |
| 2. | Publicarea pe site a formularului de cerere pentru pregătirea contractelor CfD | 16.12.2024 | Ministerul Energiei |
| 3. | Trimiterea formularelor completate de către solicitanții câștigători către Contrapartea CfD | 18.12.2024 ora 14:00 | Solicitanții declarați câștigători |
| 4. | Transmiterea de către Contrapartea CfD a contractelor CfD pentru semnare de către solicitanții câștigători | 20.12.2024 | Contrapartea CfD |
| 5. | Semnarea contractelor de către solicitanții calificați | 15.01.2025 | Solicitanții declarați câștigători |
| 6. | Semnarea contractelor de către Contrapartea CfD și comunicarea acestora către solicitanții câștigători | 20.01.2025 | Contrapartea CfD |
| 7. | Notificarea de către Contrapartea CfD a aplicatului/aplicaților aflați pe lista de rezervă cu privire la semnarea contractului CfD (în cazul în care unul dintre solicitanții decalați câștigători inițial nu au semnat contractul). | 21.01.2025 | Contrapartea CfD |
| 8. | Trimiterea formularelor completate de către solicitanții câștigători aflați pe lista de rezervă către Contrapartea CfD | 23.01.2025 | Solicitanții declarați câștigători aflați pe lista de rezervă |
| 9. | Transmiterea de către Contrapartea CfD a contractelor CfD pentru semnare de către solicitanții aflați pe lista de rezervă. | 27.01.2025 | Solicitanții declarați câștigători aflați pe lista de rezervă |
| 10. | Semnarea contractelor de către solicitanții calificați aflați pe lista de rezervă. | 03.02.2025 | Solicitanții declarați câștigători aflați pe lista de rezervă |
| 11. | Semnarea contractelor de către Contrapartea CfD și comunicarea acestora către solicitanții câștigători aflați pe lista de rezervă. | 07.02.2025 | Contrapartea CfD |
| 12. | Transmiterea scrisorilor de garanție bancară pentru Contractul CfD. | 11.02.2025 | Solicitanții declarați câștigători |
| 13. | Transmiterea scrisorilor de garanție bancară pentru Contractul CfD. | 28.02.2025 | Solicitanții declarați câștigători aflați pe lista de rezervă |